### 1. KIỂM TRA INCREMENT VÀ BÀI HỌC TỪ REVIEW CŨ

1.1. Đánh giá Increment (Dựa trên Definition of Done - DoD)

Tiêu chí DoD: Lên staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

| Mã Code | Trạng thái | Phân tích dựa trên DoD | Cách xử lý trong Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | DONE | Đạt toàn bộ kiểm thử, không có lỗi cao. | Trình bày và thu thập phản hồi. |
| SC-62 | NOT DONE | Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng (vi phạm "kiểm thử quan trọng đạt"). | Trả về Product Backlog (PB). Không demo như thành phẩm. |
| SC-63 | NOT DONE | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (vi phạm "không còn lỗi cao"). | Trả về PB. Có thể chia sẻ về trở ngại kỹ thuật nếu cần. |
| SC-64 | NOT DONE | Đang chờ kiểm tra che SĐT (vi phạm "đạt kiểm tra quyền riêng tư"). | Trả về PB. Ghi nhận bài học về thắt cổ chai ở khâu kiểm tra. |
| SC-65 | DONE | Đạt toàn bộ kiểm thử và kiểm tra quyền riêng tư. | Trình bày và thu thập phản hồi. |

1.2. Hai điểm sai nghiêm trọng của Review cũ và Tác động

- PO gọi tất cả là Done và yêu cầu nghiệm thu:

  - Tác động: Phá vỡ tính minh bạch (Transparency) của Scrum. Việc ép "nghiệm thu" biến Review thành buổi báo cáo hợp đồng thay vì không gian cộng tác Inspect & Adapt, đồng thời tạo ra nợ kỹ thuật (Technical Debt) khổng lồ cho Sprint sau.

- PO hứa làm mọi Feedback ngay lập tức:

  - Tác động: Phá vỡ tính linh hoạt và khả năng dự báo. Feedback cần được đánh giá, ước lượng và đưa vào Product Backlog để xếp độ ưu tiên, không phải là cam kết bắt buộc cho Sprint tiếp theo.

### 2. THIẾT KẾ SPRINT REVIEW (Timebox: 60 Phút)

2.1. Agenda Sự kiện (Hai chiều, Mở & Cộng tác)

- Phút 00-10: Cập nhật bối cảnh. PO chia sẻ Sprint Goal, ngân sách, và thực tế thị trường. Scrum Master (SM) nhắc nhở nguyên tắc: "Đây là buổi cộng tác, không phải nghiệm thu".

- Phút 10-35: Demo & Trải nghiệm (Inspect). Nhóm Phát triển (Developers) trình bày SC-61 và SC-65 trên môi trường staging. Đặt câu hỏi mở cho Stakeholder: "Anh/chị thấy luồng xử lý AI này tác động thế nào đến thời gian phản hồi thực tế?"

- Phút 35-50: Thu thập phản hồi (Adapt). Thảo luận về những gì nên làm tiếp theo. Không cam kết ngay lập tức.

- Phút 50-60: Rà soát Product Backlog. PO cập nhật dự kiến cho Sprint 15 dựa trên phản hồi vừa nhận.

2.2. Feedback Log (Xử lý cam kết sớm)

Mọi phản hồi được ghi nhận vào Log, PO toàn quyền quyết định thứ tự ưu tiên sau buổi họp.

| ID | Bằng chứng / Nguồn phát sinh | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý (Đưa vào PB) |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder: Yêu cầu tự động hóa 90% | Định nghĩa "tự động hóa" (trả lời mồi hay xử lý dứt điểm?) | Khảo sát tính khả thi AI, tạo Spike trong PB. |
| F-02 | User: Muốn AI chuyển CSKH sớm hơn | Ngữ cảnh nào cần chuyển? Tiêu chí trigger là gì? | Thêm User Story: "Quy tắc chuyển tiếp sớm". |
| F-03 | Test: Lỗi còn SĐT hiển thị | Thuộc SC-64 chưa Done. Đâu là giới hạn che data? | Đưa SC-64 lên ưu tiên cao nhất Sprint 15. |
| F-04 | CSKH: Thiếu lịch sử đa kênh | Thiếu kênh nào (Zalo, FB, Web)? | Tách nhỏ Story: Làm lịch sử Web trước. |
| F-05 | Hệ thống: Lệch chỉ số P95 | Nguyên nhân do độ trễ API hay do logic bot? | Phân bổ capacity Sprint 15 để tối ưu hiệu năng. |

### 3. CHỌN KỸ THUẬT SPRINT RETROSPECTIVE

Với bối cảnh điểm an toàn tâm lý rất thấp (2,8/5), nhóm có hiện tượng đổ lỗi và Action mơ hồ, ta cần chọn kỹ thuật khéo léo.

| Tiêu chí so sánh | Start - Stop - Continue | Kỹ thuật 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| --- | --- | --- |
| Mức độ An toàn tâm lý | Đòi hỏi an toàn cao. Dễ biến thành chỉ trích (Stop doing this!). | Rất tốt cho nhóm an toàn thấp. Tập trung vào cảm xúc cá nhân và bài học. |
| Đào sâu nguyên nhân | Hướng hành động nhanh, ít đi sâu vào "Tại sao". | Khuyến khích chia sẻ sự thiếu hụt (Lacked) một cách khách quan. |
| Hỗ trợ người ít nói | Khó, những người lấn át dễ áp đặt cái cần "Start/Stop". | Dễ, mọi người viết ẩn danh 4 cột trước khi dán lên bảng. |

Quyết định: Chọn 4Ls.

- Lý do: Điểm an toàn 2.8/5 không cho phép dùng Start-Stop-Continue vì sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ và đổ lỗi. 4Ls bắt đầu bằng "Liked" (Ghi nhận) và "Learned" (Bài học), giúp hạ nhiệt không khí trước khi đối mặt với "Lacked" (Điểm thiếu hụt như Integration chậm, đổi rule qua tin nhắn).

- Điều kiện kết hợp: Khi điểm an toàn tăng lên > 4.0 ở các Sprint sau, có thể chuyển sang Start-Stop-Continue để chốt hành động nhanh hơn.

### 4. THIẾT KẾ SPRINT RETROSPECTIVE (Timebox: 60 Phút)

Không mời quản lý vận hành để đảm bảo an toàn tâm lý.

Luồng Data - Insight - Action - Follow-up:

- Set the stage (10m): SM phổ biến nguyên tắc Prime Directive (Tin rằng mọi người đã làm tốt nhất có thể). Giới thiệu format 4Ls.

- Data & Insight (25m - Thu thập & Phân tích):

  - Dữ liệu đưa ra: Đổi rule qua chat; Staging ngày 4 nhưng Integration Test ngày 8; 3/5 item Not Done.

  - Insight: Đổi rule qua chat khiến Dev miss thông tin (dẫn đến lỗi SC-62, 63). Integration test ngày 8 là quá trễ, phát hiện lỗi không kịp sửa, dẫn đến nút thắt cổ chai ở khâu kiểm tra (SC-64).

- Action (15m): Bầu chọn và chốt tối đa 2 Action Items thiết thực nhất (Không cá nhân hóa, không đổ lỗi).

- Follow-up (10m): Gắn người theo dõi và cam kết đưa vào Sprint Backlog 15.

Bảng Action Items (Hành động cải tiến nội bộ)

| # | Action Item (Hành động cụ thể) | Nhóm theo dõi | Thời điểm áp dụng | Bằng chứng hoàn thành / Đo lường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chấm dứt đổi rule qua tin nhắn. Mọi thay đổi logic/DoD giữa Sprint phải được nêu trong Daily Scrum và ghi chú trên Jira/Board. | SM & Toàn bộ Dev | Ngay Day 1 Sprint 15 | Không có tính năng nào bị code sai do sót tin nhắn. Ghi nhận 100% thay đổi trên ticket. |
| 2 | Dịch chuyển Integration Test sớm (Shift-left). Đẩy Integration Test từ Ngày 8 lên Ngày 5 của Sprint. | Nhóm QA/Test & Dev Lead | Day 5 Sprint 15 | Báo cáo Integration Test được xuất ra vào 17:00 Ngày 5. Các bug được log sớm. |

### 5. CHU TRÌNH INSPECT & ADAPT XUYÊN SPRINT

Review và Retro là hai sự kiện tách biệt nhưng liên kết chặt chẽ qua dữ liệu: Review tạo đầu vào cho Sản phẩm (Product), Retro tạo đầu vào cho Quy trình (Process).

5.1. Sơ đồ Chu trình trực quan

5.2. Truy vết tiêu biểu (Tracking)

- Truy vết Feedback (F-04 - Thiếu lịch sử đa kênh):

  - Quyền cập nhật: Product Owner (PO).

  - Bằng chứng: Ticket F-04 xuất hiện trong Product Backlog. Nếu được chọn làm trong Sprint 15, bằng chứng là luồng CSKH xem được lịch sử Zalo/Web trên UI.

  - Tiêu chí đo: CSKH giảm thời gian đọc hiểu bối cảnh khách hàng xuống dưới 1 phút.

- Truy vết Action (Action 2 - Đẩy Integration Test lên Ngày 5):

  - Quyền cập nhật: Scrum Master / QA Lead.

  - Bằng chứng: Log CI/CD chạy Integration Test hoặc email report vào Ngày thứ 5 của Sprint 15.

  - Tiêu chí đo: Số lượng lỗi nghiêm trọng phát hiện ở Ngày 8-9 giảm xuống 0 (vì đã được phát hiện và sửa từ Ngày 5-6). Mọi Item đều đủ thời gian Pass DoD. Lên staging thành công, không bị ứ đọng cuối Sprint như SC-64.